## Slide 1
陈莉
清华大学软件学院
计算机辅助设计、图形与可视化研究所
2020年3月24日
离散数学II ―图论第六讲

## Slide 2: 第二章 道路与回路
道路与回路的定义和相关概念
道路与回路的判定方法
欧拉道路与回路
哈密顿道路与回路
旅行商问题
最短路径
关键路径
中国邮路

## Slide 3: 最短路径
最短路问题是网络理论中应用最广的问题之一。许多优化问题可以使用这个模型，如设备更新、管道铺设、线路安排、厂区布局等。
最短路问题的一般提法如下：设G=（V,E）为连通图，图中各边 vi , vj 有权 wij (wij =∞表示vi , vj 间无边）
vs , vt为图中任意两点，求一条道路 μ，使它是从
vs 到 vt的所有道路中总权最小的道路。即：
最小.

## Slide 4: 最短路径模型
  某两点之间的最短路
  某点到其它各个结点的最短路
  任意两点之间的最短路
最短路径可研究的情况包括
  均为1
  正数
  任意实数
边的权值可分为
先讨论权值为正的情况下某点到其他各个结点最短路径的问题

## Slide 5: 最短路径
正权图中两点间的最短路径一定是初级道路。
路径长度定义
v1到vi的一条路径P(i)长度记为π(i)
引理2.6.1 正权图中任一条最短路径长度大于
其局部路径长度。
引理2.6.2 正权图中若P(i)是v1到vi的最短路，
且vj∈P(i), 则P(j)也是v1到vj最短路。

## Slide 6: 最短路径
假定已经知道从v1到其它各点的最短路P(ik)（k=1,2,…,n),且满足
如果k>l (l≥1),则P(ik) 不可能是P(il)的一部分。
v1
vi
vj
vj’
Vj’’
Vj’’’

## Slide 7
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
例：求下图最短路径
Dijkstra实例

## Slide 8
解：步骤1
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
Dijkstra实例

## Slide 9
解：步骤1
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
0




4 (a)
2 (a)
Π(b)=4
Π(c)=2
Π(d)= 
Π(e)= 
Π(z)= 

Dijkstra实例

## Slide 10
解：步骤2
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
0





4 (a)
2 (a)
3 (c)
10 (c)
12 (c)
min Π=2
Π(b)=4->3
Π(c)=2
Π(d)= ->10
Π(e)= ->12
Π(z)= 
Dijkstra实例

## Slide 11
解：步骤3
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
0





4 (a)
2 (a)
3 (c)
10 (c)
12 (c)
8 (b)
min Π=3
Π(b)=3
Π(d)= 10->8
Π(e)= 12
Π(z)= 
Dijkstra实例

## Slide 12
解：步骤4
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
0





4 (a)
2 (a)
3 (c)
10 (a, c)
12 (a)
8 (b)
10 (d)
14 (d)
min Π=8
Π(d)= 8
Π(e)= 12->10
Π(z)= - >14
Dijkstra实例

## Slide 13
解：步骤5
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
0





4 (a)
2 (a)
3 (c)
10 (a, c)
12 (a, c)
8 (b)
10 (d)
13 (e)
min Π=10
Π(e)=10
Π(z)= 14- >13
Dijkstra实例

## Slide 14
解：步骤6
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3
0





4 (a)
2 (a)
3 (c)
10 (a, c)
12 (a, c)
8 (b)
10 (d)
14 (a, c,
13 (e)
min Π=13
Π(z)= 13
Dijkstra实例

## Slide 15: Dijkstra算法
基本思想 1959提出
按路径长度递增的次序产生最短路径
  设置一个集合P，存放已求出最短路径的顶点，
  T=V-P是尚未确定最短路径的顶点集合；
  每个顶点对应一个距离值，集合P中顶点的距离
  值是从顶点v1到该顶点的最短路径长度；
  集合T中顶点的距离值是从顶点v1到该顶点的
  只包括集合P中顶点为中间顶点的最短路径长度。

## Slide 16
贪心算法
将问题的求解过程看作是一系列选择,每次选择一个输入,每次选择都是当前状态下的最好选择(局部最优解).每作一次选择后,所求问题会简化为一个规模更小的子问题.从而通过每一步的最
优解逐步达到整体的最优解。
整体的最优解可通过一系列局部最优
解达到.每次的选择可以依赖以前作
出的选择,但不能依赖于后面的选择
问题的整体最优解中
包含着它的子问题的
最优解.
Dijkstra算法

## Slide 17: Dijkstra算法
b
c
d
e
z
2
a
4
c=[a, a, a, a, a, a]
c=[a, a, a, a, a, a]
[a, b, c, d, e, z]
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3

## Slide 18: Dijkstra算法
b
c
d
e
z
c=[a, a, a, a, a, a]
a
4
c=[a, c, a, a, a, a]
c=[a, c, a, c, a, a]
c=[a, c, a, c, c, a]
[a, b, c, d, e, z]
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3

## Slide 19: Dijkstra算法
b
c
d
e
z
c=[a, c, a, c, a, a]
a
c=[a, c, a, b, c, a]
[a, b, c, d, e, z]
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3

## Slide 20: Dijkstra算法
b
c
d
e
z
c=[a, c, a, b, c, a]
a
c=[a, c, a, b, d, a]
c=[a, c, a, b, d, d]
[a, b, c, d, e, z]
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3

## Slide 21: Dijkstra算法
b
c
d
e
z
a
c=[a, c, a, b, d, d]
c=[a, c, a, b, d, e]
[a, b, c, d, e, z]
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3

## Slide 22: Dijkstra算法
b
c
d
e
z
a
c=[a, c, a, b, d, e]
[a, b, c, d, e, z]
a
b
d
z
e
c
4
2
1
5
8
10
2
6
3

## Slide 23
算法步骤
  a 初始化：集合P中只有顶点v1，π(v1) 为0, 集合T=V-P中
  顶点vi的距离值为边(v1, vi) (i=2,…,n)的权w1i,如果v1和vi间无
  边直接相连，则π(i) 为∞；
  b. 贪心选择：在集合T中选择距离值π最小的顶点j加入集合
  P, P=P+{j}，T=T-{j}；
  c.修正：对集合T中 j的后继节点i的距离值进行修正：
  如果加入顶点j后，使v1到vi的距离值比原来的距离值
  更小，则修改vi的距离值, π(i) =min(π(i) , π(j)+wji)) ；
  重复b 和 c，直到T为空为止。
算法复杂度O(n2)
Dijkstra算法

## Slide 24
算法步骤
  存储最短路径：
  初始化：增设一个n维向量Q,初值为1，
  修正：对集合T中各顶点的距离值进行修正：如果新确定了最短路径的顶点j加入后，使v1到vi的距离值比原来的距离值更
  小，则修改vi的距离值, π(vi) =min(π(vi) , π(j)+wji))
  并且将j赋给Q(i)；
1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2
例如
表明：Q(6)=v2, Q(2)=v5, Q(5)=v3, Q(3)=v1，所以v1到v6的
最短路径为（ v1， v3， v5， v2， v6)
Dijkstra算法

## Slide 25
1
5
4
3
2
5
3
2
8
4
7
3
1
对有向图完全适用
Dijkstra算法

## Slide 26
9
,
3
,
8
,
5
,
0
:
9
}
1
8
,
11
min{
}
5
,
3
,
min{
}
5
{
},
3
,
2
,
4
,
1
{
,
3
11
}
5
,
11
min{
}
5
,
2
,
min{
8
}
3
5
,
10
min{
}
3
,
2
,
min{
}
5
,
3
{
},
2
,
4
,
1
{
,
2
11
}
8
3
,
min{
}
5
,
4
,
min{
10
}
7
3
,
min{
}
3
,
4
,
min{
5
}
3
,
5
min{
}
2
,
4
,
min{
}
5
,
3
,
2
{
},
4
,
1
{
,
4
5
,
1
,
3
4
,
1
,
3
,
1
5
2
,
1
,
0
},
5
,
4
,
3
,
2
{
},
1
{
5
4
3
2
1
3
5
5
2
5
5
2
3
3
4
5
5
4
3
3
4
2
2
5
4
3
2
1
=
=
=
=
=
=
+
=
>
<
+
=
=
=
=
=
¥
+
=
>
<
+
=
=
+
=
>
<
+
=
=
=
=
=
+
¥
=
>
<
+
=
=
+
¥
=
>
<
+
=
=
¥
+
=
>
<
+
=
=
=
=
¥
>=
<
=
>=
<
=
¥
>=
<
=
>=
<
=
=
=
=
S
S
S
S
S
w
S
S
S
T
P
k
w
S
S
S
w
S
S
S
T
P
k
w
S
S
S
w
S
S
S
w
S
S
S
T
P
k
w
S
w
S
w
S
w
S
S
T
P
显然
且
Dijkstra算法

## Slide 27: 最短路径
  某两点之间的最短路
  某点到其它各个结点的最短路
  任意两点之间的最短路
最短路径可研究的情况包括
  均为1
  正数
  任意实数
边的权值可分为

## Slide 28: 最短路径
当边权为1时v1到各点的最短路
广度优先搜索法
计算复杂度 O(m), m为边的数目

## Slide 29: 最短路径
  某两点之间的最短路
  某点到其它各个结点的最短路
  任意两点之间的最短路
最短路径可研究的情况包括
  均为1
  正数
  任意实数
边的权值可分为

## Slide 30: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Dijkstra可直接适用吗？
Dijkstra算法中，π(2)=5，而正确解是π(2)=3
Ford给出算法解决这一问题
8
5
-5
v1
v2
v3

## Slide 31: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
注意：
① 最短路径中不包含正权回路，否则不是最短路径,
所以最短路径不能有回路，即路径长度最长为 |v|-1
② 同时规定不能有负权回路，why？
可以根据路径长度从0到|v|-1，逐步得到在当前路径长度范围
内v1到各点的最短路，并最终得到v1到各点的最短路

## Slide 32: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法实例
 (1) |  (2) |  (3) |  (4) |  (5) | k
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1
10
-2
4
9
-8
5
1 | 2 | 10
1 | 4 | 9
2 | 4 | -2
2 | 5 | 4
4 | 3 | 5
5 | 4 | -8
起点 | 终点 | 权值
0 | 10 | ∞ | ∞ | ∞ | 1
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 1
1 | 2 | 10
1 | 4 | 9

## Slide 33: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法实例
 (1) |  (2) |  (3) |  (4) |  (5) | k
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 1
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 2
1 | 2 | 10
1 | 4 | 9
2 | 4 | -2
2 | 5 | 4
4 | 3 | 5
5 | 4 | -8
起点 | 终点 | 权值
0 | 10 | 14 | 9 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
4 | 3 | 5
2 | 4 | -2
2 | 5 | 4
10
-2
4
9
-8
5

## Slide 34: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法实例
 (1) |  (2) |  (3) |  (4) |  (5) | k
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 1
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 2
1 | 2 | 10
1 | 4 | 9
2 | 4 | -2
2 | 5 | 4
4 | 3 | 5
5 | 4 | -8
起点 | 终点 | 权值
0 | 10 | 14 | 9 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
4 | 3 | 5
10
-2
4
9
-8
5
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 3
0 | 10 | 13 | 8 | 14 | 3
5 | 4 | -8
0 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3

## Slide 35: 最短路径
0 | 10 | 13 | 6 | 14 | 4
0 | 10 | 11 | 6 | 14 | 4
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法实例
 (1) |  (2) |  (3) |  (4) |  (5) | k
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 1
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 2
1 | 2 | 10
1 | 4 | 9
2 | 4 | -2
2 | 5 | 4
4 | 3 | 5
5 | 4 | -8
起点 | 终点 | 权值
0 | 10 | 14 | 9 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
4 | 3 | 5
10
-2
4
9
-8
5
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
0 | 10 | 13 | 8 | 14 | 3
0 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3

## Slide 36: 最短路径
0 | 10 | 13 | 6 | 14 | 4
0 | 10 | 11 | 6 | 14 | 4
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法实例
 (1) |  (2) |  (3) |  (4) |  (5) | k
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 1
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 2
1 | 2 | 10
1 | 4 | 9
2 | 4 | -2
2 | 5 | 4
4 | 3 | 5
5 | 4 | -8
起点 | 终点 | 权值
0 | 10 | 14 | 9 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | ∞ | 2
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
10
-2
4
9
-8
5
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
0 | 10 | 13 | 8 | 14 | 3
0 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3

## Slide 37: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法实例
 (1) |  (2) |  (3) |  (4) |  (5) | k
0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0
10
-2
4
9
-8
5
0 | 10 | ∞ | 9 | ∞ | 1
0 | 10 | 14 | 8 | 14 | 2
0 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3
0 | 10 | 11 | 6 | 14 | 4
0 | 10 | 11 | 6 | 14 | 5

## Slide 38: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法
① 赋初值  (1)=0, (i )=∞,i = 2, 3, … , n .
② 更新  (i ),i = 2, 3, … , n .
 (i )= min{ (i ),min{ ( j ) + wji | j∈i的直接前驱集 }}.
③ 若所有的 (i )都无变化,停止;否则转向②.
②中每迭代一次，路径长度范围加1
算法复杂性：
在算法的每一步, (i )都是从v1到vi的最短路长度的上界.
步骤2需要m次加法和比较
那么迭代多少次可以停止呢？

## Slide 39: 最短路径
当边权为任意实数时v1到各点的最短路
Ford算法
问题：
(1)负长回路情况？
无法终止
(2)无负长回路情况下最多迭代次数？
从v1到vi的最短路长度是 (i )的下界,经过n - 1次迭代后
 (i )将保持不变.
最坏情况下，Ford算法的计算复杂度为O(mn)
(3)如何使算法尽快终止？

## Slide 40: 最短路径
问题：如何使算法尽快收敛？
a 初始值很重要
b.迭代时各结点的计算顺序很重要
使用Dijkstra算法得到的结果（忽略负边）
(2)=10, (3)=14, (4)=9, (5)=14
节点序为, , ,
 (1) |  (4) |  (2) |  (3) |  (5) | k
0 | 9 | 10 | 14 | 14 | 0
0 | 6 | 10 | 11 | 14 | 1
10
-2
4
9
-8
5

## Slide 41: 选址问题
问题
现准备在 n 个居民点v1, v2, … , vn中设置一银行.问设在哪个点,可使最大服务距离最小? 若设置两个银行,问设在哪两个点?
60
30
20
25
20
30
18
15
15

## Slide 42: 选址问题
模型建立与求解
求出任意两个居民点vi , vj 之间的最短距离,并用dij 表示.
⑴ 设置一个银行,银行设在 vi 点的最大服务距离为
求k,使
即若设置一个银行,则银行设在 vk 点,可使最大服务距离最小.
⑵ 设置两个银行,假设银行设在vs , vt 点使最大服务距离最小.
记
则s,t 满足：

## Slide 43: 最短路径
  某两点之间的最短路
  某点到其它各个结点的最短路
  任意两点之间的最短路
最短路径可研究的情况包括
  均为1
  正数
  任意实数
边的权值可分为

## Slide 44: 任意两点之间的最短路
解法一：
实际是要求出图的中心，可以化为一系列求最短路问题。
先求出v1到其他各顶点的最短路,令D(v1)=max{d1,d2,…,d7}, 表示若银行建在v1, 则离银行最远的小区距离为D(v1)；
再依次计算v2, v3,…, v7到其余各点的最短路，
类似求出D(v2),D(v3),…D(v7),
D(vi)(i=1,2,…,7)中最小者即为所求.

## Slide 45: 选址问题
 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | D(vi)
v1 | 0 | 30 | 50 | 63 | 93 | 45 | 60 | 93
v2 | 30 | 0 | 20 | 33 | 63 | 15 | 30 | 63
v3 | 50 | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 40 | 50
v4 | 63 | 33 | 20 | 0 | 30 | 18 | 33 | 63
v5 | 93 | 63 | 50 | 30 | 0 | 48 | 63 | 93
v6 | 45 | 15 | 25 | 18 | 48 | 0 | 15 | 48
v7 | 60 | 30 | 40 | 33 | 63 | 15 | 0 | 63
由于 D(v6)=48最小，所以银行建在v6，此时离银行最远的小区 v5距离为48。

## Slide 46: 任意两点之间的最短路
Floyd算法 1962提出
逐个结点试探法.
  初始时设置一个n阶方阵，令其对角线元素为0，若存在
  边<Vi,Vj>，则对应元素为权值；否则为∞；
  逐步试着在原直接路径中增加中间结点，若加入中间点
  后路径变短，则修改之；否则，维持原值；
  所有结点试探完毕，算法结束。

## Slide 47: 路径的矩阵求解
Case 1
Case 2
Vi
Vj
Vi
Vj
Vk

## Slide 48: 路径的矩阵求解
for (k=1; k <=n; k ++)
{
for (i=1; i <=n; i ++)
{
for (j=1; j <=n; j ++)
}
}
Warshall’s Algorithm
算法复杂度:

## Slide 49: 任意两点之间的最短路
Floyd算法 1962提出
设A = (aij )n×n为赋权图G = (V, E, F)的权矩阵, dij
表示从vi到vj点的距离.
① 赋初值. 对所有i, j, dij = aij,. k = 1. 转向②.
② 更新dij , rij . 对所有i, j, 若dik + dk j＜dij , 则
令dij = dik + dkj , 转向③;
③ 终止判断. 若k = n终止; 否则令k = k + 1, 转向②.
.

## Slide 50: Floyd算法
2
7
6
8
3
2
1
1
1
3
8
6
9
4
5

## Slide 51: 第二章 道路与回路
道路与回路的定义和相关概念
道路与回路的判定方法
欧拉道路与回路
哈密顿道路与回路
旅行商问题
最短路径
关键路径
中国邮路

## Slide 52: 关键路径
问题的提出
  一项工程都要由很多工序组成
  － 每个工序的执行时长是可预知的；
  － 这些工序相互约束，只有在某些工序完成之后，一个
  新的工序才能开始
  － 一般情况下这种关系是预知的，而且也能预计完成每
  个工序所需要的时间；
  人们往往需要知道
  － 完成整个工程任务最少需要多少时间？
  － 影响工程进度的关键工序是哪几个？

## Slide 53: 关键路径
图论模型
  PT图(Potentialtask graph)：
  － 结点表示工序
  － 有向边(i , j )表示工序 i 完成之后工序 j才能启动
  － 边权wi 表示工序 i 所需的时间
  PERT图(Programme evaluation and review technique)
  － 结点为工序之间的关系
  vk 是ei的终点、ej 的始点表示工序ei完成后ej才能开始
  － 有向边表示工序
  － 边权wi 表示该工序所需时间

## Slide 54: 关键路径
关键路径问题
  关键路径
  至少需要多少时间才能完成
  最早启动/完工时间
  结点最晚完工时间
  工序最晚启动时间
  工序最大允许延误时间

## Slide 55: 关键路径
例：一项工程由13道工序组成, 所需时间(单位：天)
及先行工序如下表所示
工序序号 A B C D E F G H I
所需时间 2 6 3 2 4 3 8 4 2
先行工序 — A A B C,D D D D G,H
工序序号 J K L M
所需时间 3 8 5 6
先行工序 G H,E J K
试问这项工程至少需要多少天才能完成? 哪些工程
不能延误? 哪些工程可以延误? 最多可延误多少天?

## Slide 56: PT图
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
虚拟结点
在PT图中,很容易看出各工序先后完成的顺序及时间.
是否存在多个开始结点？
增设虚拟的超结点来解决

## Slide 57: 关键路径
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
这项工程至少需要多少天才能完成?
就是要求A到N的最长路,此路径称为关键路径.
哪些工程不能延误? 哪些工程可以延误? 最多可延误多少天?
关键路径上的那些工程不能延误.

## Slide 58: 关键路径
引理2.7.1 若有向图G无有向回路，则一定存在入度及
出度为0的结点
证明：
在G中构造一条极长的有向道路P(vi,…,vj)，则
d-(vi)=0， d+(vj)=0
否则如果d-(vi) ≠0，则一定有边(vk,vi)∈E(G),
若vk∈P,则G存在有向回路，与已知矛盾；
若vk不属于P,则P不是极长道路，与假设矛盾。
因此d-(vi)=0， 同理可证d+(vj)=0

## Slide 59: 关键路径
定理2.7.1 若有向图G无有向回路，则可以将G 的结点
重新编号为v1’, v2’, …, vn’,使得对任意的边
vi’ vj’ ∈E(G),都有i＜ j .
证明：
构造法：构造结点序列
由引理2.7.1，G中存在入度为0的点
取一个这样的点编号为v1’，令G←G- v1’,
得到的图仍然没有回路
再取一个入度为0的点编号为v2’ ，
重复这个过程，直到所有点都编号为止
这时所有的编号都满足定理的条件
图中所有边都是从编号小的结点指向编号大的结点

## Slide 60: 拓扑排序
定义： 设G=(V,E)是一个具有n个顶点的有向图,V中顶点
序列v1, v2, …, vn称为一个拓扑序列,当且仅当该 顶
点序列满足下列条件：若<vi,vj>是图中的边,则在
序列中顶点vi 必须排在顶点vj之前。
在一个有向图中找一个拓扑序列的过程称为拓扑排序。

## Slide 61: 拓扑排序
例2.7.1：计算机专业的学生必须完成一系列规定的基础课和专业课才能毕业,假设这些课程的名称与相应代号有如下关系：
代号 | 课程名称 | 先修课程
C1 | 高等数学 | 无
C2 | 程序设计 | 无
C3 | 离散数学 | C1
C4 | 数据结构 | C2,C3
C5 | 编译原理 | C2,C4
C6 | 操作系统 | C4,C7
C7 | 计算机组成原理 | C2
C1
C3
C4
C6
C7
C2
C5

## Slide 62: 拓扑排序
算法：
(1)从有向图中选择一个没有前驱(即入度为0)的顶点并且输出它。
(2)从图中删去该顶点,并且删去从该顶点发出的全部有向边。
(3)重复上述两步,直到剩余的图中不再存在没有前驱的顶点为止。
如果还有顶点却没有入度为0的顶点，说明有向图有环存在。

## Slide 63: 拓扑排序
为每个顶点设立一个链表,每个链表有一个表头结点,这些表头结点构成一个数组,表头结点中增加一个存放顶点入度的域count：
typedef struct /*表头结点类型*/
{ Vertex data; /*顶点信息*/
int count; /*存放顶点入度*/
ArcNode *firstarc; /*指向第一个后继结点*/
} VNode;
typedef struct /*链表结点类型*/
{ int adjvex; /*结点号*/
ArcNode *nextarc; /*指向下一个后继结点*/
} ArcNode;

## Slide 64: 拓扑排序
void TopSort(VNode adj[],int n)
{ int i,j;int St[MAXV],top=-1; /*栈St的指针为top*/
ArcNode *p;
for (i=0;i<n;i++)
if (adj[i].count==0) /*入度为0的顶点入栈*/
{ top++; St[top]=i; }
while (top>-1) /*栈不为空时循环*/
{ i=St[top];top--; /*出栈*/
printf("%d ",i); p=adj[i].firstarc;
while (p!=NULL)
{ j=p->adjvex;
adj[j].count--;
if (adj[j].count==0)
{ top++; St[top]=j; }
p=p->nextarc; /*找下一个相邻顶点*/
}
} }

## Slide 65: 关键路径
关键路径
-当节点重新编号以后，设到各点最长路径长度分别是
0=(), ()…, ()
-则：()=(()+)
-这就是关键路径算法的思想。
-其中()就是工序的最早启动时间

## Slide 66: 关键路径
关键路径算法
① 根据定理2.7.1对结点重新编号为v1’, v2’, …, vn’.
② 赋初值 (v1’)= 0.
③ 依次更新 (vj’ ),j = 2, 3, … , n .
④ 结束.
算法复杂性分析：
步骤1：m次减法和判断； 步骤2：m次加法和比较
总的计算复杂度：O(m)

## Slide 67: 关键路径实例
拓扑排序.
该例已排好序
(A)=0,
(B)=(C)=2,
(D)=8,
(E)=max{2+3,8+2}=10,
(F)=(G)=(H)=(D)+2=10,
(I)=max{(G)+8,(H)+4}=18,
(J)=(G)+8=18,
(K)=max{(E)+4,(H)+4}=14,
(L)=(J)+3=21,
(M)=(K)+8=22,
(N)=max{(F)+3,(I)+2,(L)+5,(M)+6}=28.
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6

## Slide 68: 关键路径实例
通过以上计算表明：
这项工程至少需要28天才能完成.
关键路径(最长路径):
A→B→D→E→K→M→N
A→B→D→H→K→M→N
工序A,B,D,E,H,K,M不能延误,否则将影响工程的完成.
但是对于不在关键路径上的工序, 是否允许延误？如果允许,
最多能够延误多长时间呢？

## Slide 69: 关键路径
各工序允许延误时间t(vj’)等于各工序最晚启动
时间(vj’)减去各工序最早启动时间(vj’).
即 (vj’)= (vn’)-(vj’, vn’).
t(vj’)= (vj’)- (vj’).
如何确定最晚启动时间？？？
最大允许延误时间
  显然关键路径上的工序是不允许延误的，否则不
  可能按时完成工程项目
  而对非关键工序的允许延误时间将可以给工程规
  划人员带来工作上的灵活性

## Slide 70: 关键路径
回顾最早启动时间
对于拓扑序列v1’, v2’, …, vn’.
vi’的最早启动时间依据的是为v1’到vi’的最长路径的长度
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
(K)=2+6+2+4=14
2
6
2
4

## Slide 71: 关键路径
相对应，确定最晚启动时间的思路：
对于拓扑序列v1’, v2’, …, vn’.
vi’的最晚启动时间依据的是为vi’ 到vn’的最长路径的长度
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
(D)=(N)-(D,N)=8
(D,N)=2+4+8+6=20
(N)=28
同理(K)=14,所以t(K)=(K)-(K)=0
2
4
8
6

## Slide 72: 关键路径
最晚启动时间算法
① 根据定理2.7.1对结点重新编号为v1’, v2’, …, vn’.
② 赋初值 (vn’)=(vn’).
③ 依次更新 (vj’), j = n-1, … , 1 .
④ 结束.
可以看出算法与计算最早启动时间类似
最早启动求“最大值”，最晚启动求“最小值”
这样G中每个结点都具有两个值：最早启动时间和最晚启
动时间，两者相减即为该结点对应工序的允许延误时间。

## Slide 73: 关键路径
(N)=28,
(M)=28-6=22,
(L)=28-5=23,
(K)=(M)-8=14,
(J)=(L)-3=20,(I)=28-2=26,
(H)=min{(K)-4,(I)-4}=10,
(G)=min{(J)-8,(I)-8}=12,
(F)=28-3=25,
(E)=(K)-4=10,
(D)=min{(E)-2,(F)-2,(G)-2,(H)-2}=8,
(C)=(E)-3=7,(B)=(D)-6=2,(A)=0.
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6

## Slide 74: 关键路径
各工序允许延误时间如下：
t(A)=t(B)=t(D)=t(E)=t(H)=t(K)=t(M)=0,
t(C)=5,t(F)=15,t(G)=2,t(I)=8,t(J)=2,
t(L)=2.
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6

## Slide 75: PERT图
A
B
C
E
F
D
D
G
G
H
H
I
J
K
L
M
  PERT图(Programme evaluation and review technique)
  － 结点为工序之间的关系
  vk 是ei的终点、ej 的始点表示工序ei完成后ej才能开始
  － 有向边表示工序
  － 边权wi 表示该工序所需时间
对于PERT图,一些算法与PT图类似.

## Slide 76: PT图与PERT图的比较
  PERT的结点和边数更少些，省内存
  PT图的结点数等于工序数，更加固定, 易于编程
  PT图更加灵活，能适应一些额外的约束
各具特色
 (i )/2
vi
vj
⑴
 (i ) + t
vi
vj
⑵
bj
v0
vj
⑶
⑴ 表示工序vi完成一半之后vj就可以开始.
⑵ 表示工序vi完成后经过t 时刻vj才开始.
⑶ 表示在时间bj 之后工序vj才能开始,其中v0表示虚拟结点.

## Slide 77: 本堂课小结
最短路径
Dijkstra (正权)、BFS (权为1)、
Ford(无负回路)、
Floyd算法 （任意两点）
关键路径
PT、PERT图，
最早、最晚启动时间和最大允许延误时间

## Slide 78: 作业
1）课本P36，习题二 第14题,第15题
2）课本P37，习题二 第17(a)
注: 只做PT图就可以
3）编程小作业题：
详见网络学堂。